ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Лузинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022	№ 95

О внесении изменений в постановление Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 23.11.2017 № 464 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (в редакции № 174 от 16.07.2018, № 240 от 12.09.2018, от 01.11.2018 № 270, от 27.12.2018 № 313, от 29.03.2019 № 58, от 01.10.2019 № 189, от 25.06.2020 № 66, от 05.08.2020 № 91, 02.11.2020 № 134, от 23.12.2020 № 159, от 24.02.2021 № 19, от 05.07.2021 № 93, от 23.12.2021 №183)

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 21.08.2013 № 210 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района от 23.11.2017 № 464 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»»:

1.1. Изложить муниципальную программу Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Омский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                           		 	     А.Н. Маслов

Приложение

к постановлению Администрации

Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района

от 04.07.2022	    № 95

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа Лузинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

Лузинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2024 года. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 – Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. Задача 2 – Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Необходимый прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 3 589 706,12 рублей, за счет средств местного бюджета составляет 1 889 706,12 рублей, за счет областного бюджета 1 700 000,00 рублей. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация подпрограммы 1 позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Лузинского сельского поселения до 90 процентов. Реализация подпрограммы 2 позволит увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования Лузинского сельского поселения до 90 процентов. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении №1 к муниципальной программе. |

Раздел 2. Характеристика сферы социально-экономического развития Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предлагается реализация программы

Одним из приоритетных направлений развития поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения поселения.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры.

Текущее состояние благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования неудовлетворительное.

Асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров, требует капитального ремонта.

Состояние зеленых насаждений неудовлетворительное, площадь имеющихся газонов недостаточна, большое количество деревьев требует санитарной обрезки кроны, замены.

Наиболее острой проблемой является парковка автомобилей во дворах, из-за отсутствия дворовых и городских площадок для временной стоянки транспорта, парковка осуществляется на газонах

В целях повышения комфортности проживания населения в поселении в 2017 г. в сельском поселении реализована муниципальная подпрограмма «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год» муниципальной программы сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Лузинского сельского поселения от 15 октября 2013 года, № 281, в рамках которой на территории сельского поселения Омской области отремонтированы 2 автомобильные дороги общего пользования местного значения ведущих к наиболее посещаемым муниципальным  территориям, ул. 30 лет Победы и ул. Майорова, 23 дворовых проезда у многоквартирных домов, 2 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов.

Реализация данной подпрограммы позволила привести часть территорий в сельском поселении в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства сельского поселения.

Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточно.

Отсутствует достаточное количество площадок для сбора твердых коммунальных отходов, имеющиеся требуют ремонта ограждений, подъездов и подходов к ним, требуется увеличение количества урн для сбора мусора во дворах многоквартирных домов и на общественных территориях.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий сельского поселения.

Вопросы благоустройства территорий сельского поселения требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей сельского поселения и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

Способами ограничения рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования;

- повышение эффективности взаимодействия, участников реализации муниципальной программы.												Вопросы улучшения, увеличения степени благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы является повышение уровня благоустройства территорий Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1 – Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – задача 1).

Задача 2 – Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее - задача 2).

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы составляет 7 лет: с 2018 по 2024 год. Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Необходимый прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 3 589 706,12 рублей, за счет средств местного бюджета составляет 1 889 706,12 рублей, за счет областного бюджета составляет 1 700 000,00 рублей. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно.

Средства, фактически предусмотренные бюджетом муниципального образования на реализацию муниципальной программы составляют 3 589 706,12 рублей, в том числе:

2018 год – 1 124 628,38 рублей;

2019 год – 0,00рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 1 963 477,74 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 250 800,00 рублей;

2024 год – 250 800,00 рублей.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы планируется получить субсидии из федерального и областного бюджетов.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться исходя из возможностей местного бюджета, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

7. Описание мероприятий программы и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий программы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы» к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Для решения задачи 1: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, направлены следующие мероприятия:

- Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территориям многоквартирных домов.

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

- Для решения задачи 2: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования,  направлены следующие мероприятия:

- Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования местного значения.

- Реализация вышеуказанных мероприятий программы осуществляются в соответствии с дизайн - проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий поселения, приведенным в приложении 5 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Лузинского сельского поселения указан в приложении 4 к подпрограмме 2 настоящей муниципальной программы.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на основании заключенных соглашений с собственниками (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве выполняется собственниками (землепользователями) в соответствии с Правилами благоустройства территории Лузинского сельского поселения не позднее последнего года реализации федерального проекта.

В процессе реализации программы обязательными условиями являются:

1) при проведении инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства, являются:

- информирование жителей сельского поселения о проведении на территории поселения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории.

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории в судебном порядке;

2) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации (раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности);

3) предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы является 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации сельского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

4) в рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению Администрации сельского поселения может быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий сельского поселения является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Администрация сельского поселения вправе исключить из адресного перечня:

1) дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

2) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий данной программы и решения поставленных задач используются следующие целевые индикаторы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде |
| Задача 2. «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» |  |  |  |
| 3 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде |
| 4 | Количество наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт, содержание и благоустройство | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде |

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

Приложение №1

- к муниципальной программе Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

- Ожидаемые результаты

- реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения

- Омского муниципального района Омской области

- Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

| - № п/п | - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Единица измерения | - Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 г - (факт) | - 2018 г | - 2019 г | - 2020 г | - 2021 г | - 2022 г | - 2023 г. | - 2024 г. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения | - процентов | - 1,03 | - 0,72 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,35 | - 0,00 | - 1,35 | - 1,35 |
| - Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения | - процентов | - 1,4 | - 1,2 | - 0,00 | - 0,00 | - 2,00 | - 0,00 | - 2,00 | - 3,00 |

Приложение №2

- к муниципальной программе Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

- СТРУКТУРА

- муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области)

|  |  | Наименование показателя | Срок реализации |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (год) | по (год) |  | Источник | Объем (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы: Благоустройство населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  | 2018 | 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача 1 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  | 2018 | 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  | 2018 | 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2018 | 2024 |  | Всего, из них расходы за счет | 400 777,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 400 777,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 600,00 | 150 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2018 | 2024 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 400 777,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 400 777,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 600,00 | 150 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 1: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2018 | 2024 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 399 577,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 00,00 | 150 00,00 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 399 577,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 00,00 | 150 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 2: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 | 2024 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 1 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Количество отремонтированных дворовых территорий | ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  | 2018 | 2024 |  | Всего, из них расходы за счет | 400 777,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 400 777,84 | 99 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 600,00 | 150 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  | 2018 | 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 2: Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  | 2018 | 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2018 | 2024 |  | Всего, из них расходы за счет | 3 188 928,28 | 1 025 050,54 | 0,00 | 0,00 | 1963 477,74 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 488 928,28 | 1 025 050,54 | 0,00 | 0,00 | 263 477,74 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2018 | 2024 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 3 188 928,28 | 1 025 050,54 | 0,00 | 0,00 | 1963 477,74 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 488 928,28 | 1 025 050,54 | 0,00 | 0,00 | 263 477,74 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | 2018 | 2024 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 1 225 050,54 | 1 025 050,54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Количество отремонтированных общественных территорий | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 225 050,54 | 1 025 050,54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | 2018 | 2024 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 174 404,05 | 0 | 0 | 0 | 174 004,05 | 200 000,00 | 200,00 | 200,00 | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 174 404,05 | 0 | 0 | 0 | 174 004,05 | 200 000,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3: Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области) |  | 2018 | 2024 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет | 1 789 473,69 | 0 | 0 | 0 | 1 789 473,69 | 0 | 0 | 0 | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 89 473,69 | 0 | 0 | 0 | 89 473,69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  | 2018 | 2024 | Х | Всего, из них расходы за счет | 3 188 928,28 | 1 025 050,54 | 0,00 | 0,00 | 1963 477,74 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 488 928,28 | 1 025 050,54 | 0,00 | 0,00 | 263 477,74 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2018 | 2024 | Х | Всего, из них расходы за счет | 3 589 706,12 | 1 124 628,38 | 0,00 | 0,00 | 1963 477,74 | 0,00 | 250 800,00 | 250 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 889 706,12 | 1 124 628,38 | 0,00 | 0,00 | 263 477,74 | 0,00 | 250 800,00 | 250 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступления целевого характера | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к муниципальной программе Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт  подпрограммы муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем подпрограммы муниципальной программы | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 года. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Цель подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Перечень основных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Необходимый прогнозируемый объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 400 777,84 рублей. Возможно привлечение средств областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения до 90 %. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении 1 к муниципальной программе. |

Раздел 2. Характеристика сферы социально-экономического развития Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предлагается реализация подпрограммы

Одним из приоритетных направлений развития Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – поселение) является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории поселения.

Текущее состояние благоустройства дворовых территорий неудовлетворительное. Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточно.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

В настоящее время значительная часть благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. В течение последних 20 лет из-за недостаточного финансирования благоустройство дворовых территорий практически не осуществлялось. Собственниками помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых территорий собственными силами практически не ведутся.

Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области является благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2018 по 2024 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание основных мероприятий подпрограммы

В целях решения задачи подпрограммы в ее составе реализуется основное мероприятие:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении 2 настоящей муниципальной программы.  Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Для решения задачи подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, направлены следующие мероприятия:

- Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территориям многоквартирных домов.

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, приведены в приложении 1 к подпрограмме 1 настоящей муниципальной программы.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении 2 к подпрограмме 1 настоящей муниципальной программы.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству не позднее 2024 года исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) приведен в приложении 3 к подпрограмме 1 настоящей муниципальной программы. Перечень является исчерпывающим, включение дополнительных дворовых территорий в период реализации программы не планируется.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий данной подпрограммы и решения поставленных задач используются следующие целевые индикаторы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде |

Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Необходимый прогнозируемый объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 400 777,84 рублей. Возможно привлечение средств областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно.

Средства, фактически предусмотренные бюджетом муниципального образования на реализацию подпрограммы составляют 400 777,84 рублей, в том числе:

2018 год – 99 577,84 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год - 150 600,00 рублей;

2024 год- 150 600,00 рублей.

В целях реализации мероприятий подпрограммы планируется получить субсидии из федерального и областного бюджетов.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться исходя из возможностей местного бюджета, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджетов.

Раздел 8. Описание ожидаемых результатов

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

______________________________________

Приложение №1

- к подпрограмме 1 муниципальной программы Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав

минимального и дополнительного перечней таких работ

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 1

Ремонт дворовых проездов

| № п/п | Вид работ в рамках ремонта дворовых проездов | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2 см. По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 2 | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. По существующему покрытию тротуара выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь тротуара выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа Г, марки III, толщиной 4 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Таблица 2

Обеспечение освещения дворовых территорий

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 1) |  | 19 310,00 | 14 854,00 | 4 456,00 |
| 2 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 2) |  | 16 327,04 | 12 559,04 | 3 768,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 3) |  | 25 805,25 | 19 850,25 | 5 955,00 |

Таблица 3

Установка скамеек

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скамья деревянная (вариант 1) |  | 6 115,00 | 4 985,00 | 1 130,00 |
| 2 | Скамья деревянная (вариант 2) |  | 9 080,00 | 7 950,00 | 1 130,00 |
| 3 | Скамья деревянная (вариант 3) |  | 11 290,00 | 10 160,00 | 1 130,00 |

Таблица 4

Установка урн для мусора

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 1) |  | 3 433,00 | 3050,00 | 383,00 |
| 2 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 2) |  | 3 463,00 | 3080,00 | 383,00 |
| 3 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 3) |  | 3 983,00 | 3600,00 | 383,00 |

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 5

Оборудование детских и (или) спортивных площадок

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Оборудование детских площадок |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Игровые комплексы |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Игровой комплекс для детей 3 – 7 лет (код ДИКС-1.11) |  | 176 752,00 | 135 963,00 | 40 789,00 |
| 1.1.2 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет (код ДИКС-1.6) |  | 142 684,00 | 109 757,00 | 32 927,00 |
| 1.1.3 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет (код ДИКС-1.5) |  | 75 062,00 | 57 740,00 | 17 322,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Песочницы |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Песочница «Оазис» (код МФ-1.27) |  | 64 980,00 | 49 985,00 | 14 995,00 |
| 1.2.2 | Песочница «Дворик» (код МФ-1.54) |  | 54 742,00 | 42 109,00 | 12 633,00 |
| 1.2.3 | Песочница «Сказка» (код МФ-1.17) |  | 9 094,00 | 6 995,00 | 2 099,00 |
| 1.3 | Домики |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Домик «Наф-Наф» (код МФ-1.50) |  | 40 870,00 | 39 700,0 | 1 170,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2 | Домик «Избушка» (код МФ-1.78) |  | 80 476,00 | 61 905,0 | 18 571,0 |
| 1.3.3 | Домик «Ягодка» (код МФ-1.26) |  | 25 805,00 | 19 850,0 | 5 955,0 |
| 1.4 | Карусели |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Карусель (код КАР-1.8) |  | 38 984,00 | 29 988,00 | 8 996,00 |
| 1.4.2 | Карусель (код КАР-1.1) |  | 34 549,00 | 26 576,00 | 7 973,00 |
| 1.4.3 | Карусель (код КАР-1.3) |  | 20 783,00 | 15 987,00 | 4 796,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Иные элементы благоустройства |  |  |  |  |
| 1.5.1 | «Паровозик с 1 вагончиком» (код МФ-1.7) |  | 113 940,00 | 87 646,00 | 26 294,00 |
| 1.5.2 | Машинка «Полиция» (код МФ-1.4.3) |  | 49 595,00 | 38 150,00 | 11 445,00 |
| 1.5.3 | Машинка «Жук» (код МФ-1.4.2) |  | 34 567,00 | 26 590,00 | 7 977,00 |
| 2. Оборудование спортивных площадок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование для спортивных игр |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Волейбольные стойки и сетка в комплекте (код СП-1.11) |  | 12 975,00 | 9 981,00 | 2 994,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2 | Ворота для мини футбола, 2 шт. (код СП-1.56) |  | 32 222,00 | 24 786,00 | 7 436,00 |
| 2.1.3 | Стойка баскетбольная (код СП-1.31) |  | 19 360,00 | 14 892,00 | 4 468,00 |
| 2.2 | Тренажерное оборудование |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Четыре турника классического хвата, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс наклонная (код W-02-015) |  | 137 171,00 | 105 516,00 | 31 655,00 |
| 2.2.2 | Спортивный комплекс «Культурист» (код W-01-004) |  | 103 896,00 | 79 920,00 | 23 976,00 |
| 2.2.3 | Два турника классического хвата и шведская стенка расположенные в форме треугольника (код W-02-011) |  | 41 125,00 | 31 635,00 | 9 490,00 |

Приложение №2

- к подпрограмме 1 муниципальной программы Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

- ПОРЯДОК

- аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

- направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня

- работ по благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

- 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы (далее – программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

- 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

2) финансовое участие – минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

3) минимальный перечень работ по благоустройству – перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденный программой, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица вправе выбирать конкретные виды работ из числа работ, включенных в минимальный перечень работ по благоустройству;

4) дополнительный перечень работ по благоустройству – перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденный программой.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

3. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового участия

4. При выполнении работ по минимальному перечню работ по благоустройству финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как:

обеспечение финансового участия заинтересованные лица в размере от 5 и до 50 процентов от общей стоимости выполнения данных работ;

обеспечение не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовых территорий по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Условия аккумулирования и расходования средств

5. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация) заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее – управляющая организация), заинтересованные лица в котором приняли решение о финансовом участии в реализации мероприятий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой территории и согласовавших дизайн-проект благоустройства дворовой территории (далее – Соглашение).

Соглашением определяются порядок и объем перечисления денежных средств, определенный сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

При определении стоимости работ по благоустройству дворовой территории используется нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, утвержденная программой.

6. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется на расчетный счет Администрации Лузинского сельского поселения в течение 10 рабочих дней после заключения Соглашения. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется Соглашением.

7. Администрация обеспечивает учет поступающих от управляющих организаций денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

8. Администрация обеспечивает размещение на официальном сайте Лузинского сельского поселения данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, созданной в соответствии с Положением об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселении Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы" (утверждено постановлением Администрации № 28 от 26.02.2019 г.).

10. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, в отношении которых утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение работ по благоустройству

дворовых территорий

11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству, осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

12. Администрация обеспечивает возврат управляющим организациям неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

1) экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

3) не предоставления управляющими организациями доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

______________________________________

Приложение №3

- к подпрограмме 1 муниципальной программы Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству не позднее 2024 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 25 |
| 2 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 27 |
| 3 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 11 |
| 4 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 18 |
| 5 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Советская, д. 6 |
| 6 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. 60 лет Октября, д. 16 |
| 7 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 22 |
| 8 | Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Восточная, д. 5 |

- Приложение №4

к муниципальной программе Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем подпрограммы муниципальной программы | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 года. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Цель подпрограммы | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Перечень основных мероприятий | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Необходимый прогнозируемый объем финансирования подпрограммы муниципальной программы всего 3 188 928,28 рублей: за счет средств местного бюджета составляет 1 488 928,28 рублей, за счет средств областного бюджета составляет 1 700 000,00 руб. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения до 90 %. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении №1 к муниципальной программе. |

Раздел 2. Характеристика сферы социально-экономического развития Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предлагается реализация подпрограммы

Одним из приоритетных направлений развития Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее –поселение) является повышение уровня благоустройства общественных территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории поселения.

Текущее состояние благоустройства общественных территорий неудовлетворительное.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на общественных территориях наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия тротуаров и автомобильных дорог.

В настоящее время значительная часть благоустройства общественных территорий имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. В течение последних 20 лет из-за недостаточного финансирования благоустройство общественных территорий практически не осуществлялось.

Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды.

Кроме того, в связи с большим количеством индивидуальных жилых домостроений на территории Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области будут реализованы Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с Приложением 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области является благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

- повысить уровень благоустройства общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2018 по 2024 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание основных мероприятий подпрограммы

В целях решения задачи подпрограммы в ее составе реализуется основное мероприятие:

- благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении 2 настоящей муниципальной программы.  Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Для решения задачи подпрограммы: повышение уровня благоустройства общественных территорий, направлены следующие мероприятия:

- Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

-  Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования местного значения.

Мероприятие 3: Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области)

- Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с дизайн - проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий поселения, приведенным в приложении 2 к подпрограмме 2 настоящей муниципальной программы.

- Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству не позднее 2024 года приведен в приложении 3 к подпрограмме 2 настоящей муниципальной программы.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий данной подпрограммы и решения поставленных задач используются следующие целевые индикаторы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения» |  |  |  |
| 1 | Количество наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт, содержание и благоустройство | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде |
| 2 | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Лузинского сельского поселения указан в приложении №4 к подпрограмме 2 настоящей муниципальной программы.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на основании заключенных соглашений с собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве выполняется собственниками (землепользователями) в соответствии с Правилами благоустройства территории Лузинского сельского поселения.

Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Необходимый прогнозируемый объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 3 188 928,28 рублей, за счет средств местного бюджета составляет 1 488 928,28 рублей, за счет средств областного бюджета составляет 1 700 000,00 рублей. Объем средств областного бюджета, внебюджетных источников уточняется ежегодно.

Средства, фактически предусмотренные бюджетом муниципального образования на реализацию подпрограммы, составляют 3 188 928,28 рублей, в том числе:

2018 год – 1 025 050,54 рублей;

2019 год –0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год –1 963 477,74 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год -  100 200,00 рублей;

2024 год – 100 200,00 рублей.

В целях реализации мероприятий подпрограммы планируется получить субсидии из федерального и областного бюджетов.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться исходя из возможностей местного бюджета, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджетов.

Раздел 8. Описание ожидаемых результатов

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

______________________________________

Приложение №1

- к подпрограмме 2 муниципальной программы Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

Мероприятия
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года N 247-п, (далее - Порядок проведения инвентаризации) | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2018 - 2020 годы |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением №3 к Порядку проведения инвентаризации (далее - Паспорт) | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2018 - 2020 годы |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2020 - 2024 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2018 - 2020 годы |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | до 31 января 2019 года и до 31 января 2020 года соответственно |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | октябрь - декабрь 2020 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в Администрацию Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | до 31 января 2021 года |

Приложение №2

к подпрограмме 2 муниципальной программы Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в программу (далее соответственно – дизайн-проект, общественная территория) Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – поселение) «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы (далее – программа).

2. 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) дизайн-проект – графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий поселения.

Содержание дизайн-проекта может представлять собой проектно-сметную документацию или упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в зависимости от вида и состава планируемых к благоустройству работ;

2) общественная территория – наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования;

3) заинтересованные лица – собственники земельных участков прилегаемых к общественной территории, подлежащей благоустройству.

Порядок разработки дизайн-проекта

3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий поселения осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Совета  Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.12.2017 № 46 "Об утверждении Правил благоустройства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в новой редакции" действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,  дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

7. Организация общественного обсуждения дизайн-проектов осуществляется Администрацией сельского поселения, с обеспечением возможности направлять гражданами и юридическими лицами свои замечания и (или) предложения в электронном или письменном виде.

7. Не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения дизайн-проект публикуется на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Общественное обсуждение проводится с использованием одного или нескольких форм: в интерактивном формате, анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение открытых общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

9. В обсуждении дизайн-проекта участвуют граждане старше 14 лет, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории Лузинского сельского поселения, и организации, осуществляющие деятельность на территории Лузинского сельского поселения (далее – заинтересованные лица).

10. Одновременно с размещением на сайте дизайн-проекта указываются следующие сведения:

дата начала и дата окончания приема замечаний и (или) предложений;

форма возможного направления замечаний и (или) предложений;

информация о разработчике дизайн-проекта (юридический адрес, номера контактных телефонов, факсов и адрес его электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

11. При направлении замечаний и (или) предложений по дизайн-проекту гражданин указывает фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (места регистрации), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), организация – полное наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН организации, фамилию, имя, отчество руководителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии).

12. При проведении общественного обсуждения в интерактивном формате:

12.1. Срок проведения обсуждения дизайн-проекта не может составлять менее 7 календарных дней со дня размещения на сайте.

12.2. Не рассматриваются следующие замечания и (или) предложения, поступившие в рамках обсуждения дизайн-проекта:

направленные после окончания срока приема замечаний и (или) предложений;

не относящиеся к дизайн-проекту;

не содержащие обязательную информацию, указанную в пункте 11 настоящего Порядка;

не поддающиеся прочтению;

имеющие экстремистскую направленность;

содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.

13. Замечания и (или) предложения по дизайн-проекту, поступившие в ходе его обсуждения, рассматриваются Администрацией сельского поселения в течение 2 рабочих дней после завершения обсуждения дизайн-проекта.

14. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений формируется отчет и или (протокол) о встрече (результатах общественных обсуждений), а также при необходимости видеозапись самой встречи. Отчет (протокол) подлежит опубликованию на информационных ресурсах проекта и (или) на официальном сайте Лузинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, Администрация принимает решение о доработке дизайн-проекта или об отказе в его доработке в течение 3 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в доработке дизайн-проекта Администрация сельского поселения размещает на сайте соответствующее сообщение с указанием мотивов принятия такого решения.

16. В случае принятия решения о доработке дизайн-проекта, скорректированный дизайн проект подлежит размещению на сайте поселения в течение 2 рабочих дней с момента получения Администрацией доработанного проекта.

17. Если в ходе обсуждения дизайн-проекта не поступили замечания и (или) предложения по дизайн-проекту, то это не является препятствием для утверждения дизайн-проекта.

18. По результатам обсуждения дизайн-проект (или доработанный дизайн-проект) утверждается Главой Лузинского сельского поселения в течение 2 рабочих дней после опубликования на сайте сельского поселения результатов общественного обсуждения дизайн-проектов (или доработанного дизайн-проекта).

Приложение №3

- к подпрограмме 2 муниципальной программы Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству не позднее последнего 2024 г.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детская площадка, расположенная по адресу: Омская обл., Омский р-он, д. Приветная, ул. Лесная, д. 11 | 2021 год |
| 2 | Детская площадка, расположенная по адресу Омская обл., Омский р-он, п. Пятилетка, ул. Центральная, д. 14 | 2021 год |
| 3 | Детская площадка, находящаяся на центральной площади в с. Лузино, ул. Майорова, д. 12 | 2023-2024 год |
| 4 | Тротуар по ул. Майорова, за домом № 22 до дома № 29 | 2021-2024 год |
| 5 | Тротуар от ул. Гагарина до МБОУ «Лузинская СОШ № 1» | 2021-2024 год |

Приложение №4

- к подпрограмме 2 муниципальной программы Лузинского сельского поселения Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта

| № п/п | Адрес объекта | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Лузино, ул. Майорова, д. 8 | КДЦ Лузинский |
| 2 | с. Лузино, ул. Майорова, д. 22 | Детская творческая студия |
| 3 | с. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 16 | Управление АО «Омский бекон» |